2026-04-10

William Gagné

Cegep de Chicoutimi

Planning jeu de Go

Développement d’application

| Semaines | Tâches |
| --- | --- |
| Semaine 1 (6 - 10 avril) | Rencontre avec le client (Questions et réponses lier au projet) et produire un cahier des charges fonctionnel à remettre au client. Un planning sera aussi produit cette semaine-là. |
| Semaine 2 (13 - 17 avril) | Produire un cahier de conception pour nous guider au cours de la phase de programmation. Il doit détailler tout ce qui servira lors de cette prochaine phase (Méthodes, diagramme de classe, diagramme de cas d’utilisation, plans de tests etc…). Rencontre client pour discuter du cahier des charge. |
| Semaine 3 (20 - 24 avril) | Commencer la phase de programmation (Structure des fichiers et début de programmation) (25-30 % du projet programmé). Rencontre client pour discuter du cahier de conception. |
| Semaine 4 (27 avril-1 mai) | Suite de la phase de programmation (70-80 %). Rencontre client pour discuter de l’avancement du projet. |
| Semaine 5 (4 – 8 mai) | Fin de la phase de programmation (95-100%) et création du guide d’utilisation et d’autre documentation utile au fonctionnement du programme. Rencontre client pour une dernière revue du projet |
| Semaine 6 – Semaine 7 | Correction d’éventuel et bugs, bilan final, post-mortem après la remise du produit final et remises se tout livrables préalables manquants |